          ROMÂNIA                                                                          
    JUDEŢUL  IAŞI                                                                                        

MUNICIPIUL  PAŞCANI                 
   CONSILIUL  LOCAL                                                      
H  O T Ă R Â R E

privind aprobarea obiectivelor şi lucrărilor comunitare, care vor fi realizate 
în anul 2010 de către beneficiarii venitului minim garantat 

             Consiliul Local al municipiului Paşcani, judeţul Iaşi;

 Avand in vedere expunere de motive a  Primarului municipiului Pascani in calitate de initiator al proiectului de hotarare, inregistrata sub nr. 3479/19.02.2010 ;

             Având în vedere referatul nr. 2985 / 16.02.2010 întocmit de Serviciul Gospodărie Comunală împreună cu Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei municipiului Paşcani;
In baza rapoartelor de avizare ale :

· Comisiei de prognoze economico- sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri;
· Comisiei  pentru sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei;

· Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertatilor cetatenesti  din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani;         
              In conformitate cu prevederile art.6, aliniat (2) din Legea nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioareactualizată;

              Având în vedere prevederile art.29 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.1010/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, actualizată;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit a), pct. 2 si 16 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45 aliniat (1) din Legea nr.215/2001, privind  administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:

                Art.1.  Se aprobă Programul anual privind obiectivele şi lucrările comunitare, care vor fi realizate în anul 2010 de către beneficiarii venitului minim garantat conform Anexei nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.

                Art.2.  Se aprobă Programul lunar privind obiectivele şi lucrările comunitare, care vor fi realizate în anul 2010 de către beneficiarii venitului minim garantat conform Anexei nr.2, parte integrantă la prezenta hotărâre.
               Art.3. Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară are obligaţia de a transmite Serviciului Gospodărie Comunală, până la sfârşitul fiecărei lunii tabelul nominal cu persoanele apte de muncă care sunt beneficiare de venit minim garantat, precum şi numărul de ore care îl au de efectuat în vederea organizării muncii, pentru respectiva lună conform Anexei nr.3, parte integrantă la prezenta hotărâre.

      Art.4. Serviciul Gospodărie comunală şi Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară vor prezenta   lunar,  un raport privind obiectivele şi lucrările efectuate din cadrul programului aprobat pentru beneficiarii ajutorului social în anul 2010, pentru luna anterioara.
                 Art.5. Serviciul Gospodărie Comunală şi Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară, vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                 Art.6. Serviciul Adminstraţie publică locală va comunica în copie prezenta hotărâre:

  -Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi;

  -Primarului municipiului Paşcani;

  -Serviciului Gospodărie Comunală;

  -Serviciul Comunitar de Asistenţă Socială, Protecţie Socială şi Autoritate Tutelară;
  -Mass – media.
               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              Contrasemnează,

               Consilier:                                                                     SECRETAR

                         HALDAN  VASILE                                    Cons. Jr. ZUZAN MIRCEA

                 Nr. 10

                 Din   26.02.2010
              JUDETUL IASI

                                               



ANEXA 1
       MUNICIPIUL PASCANI


HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PASCANI 

        CONSILIUL LOCAL



                        Nr. 10 din  26.02.2010 

PROGRAM ANUAL PRIVIND OBIECTIVE SI LUCRARI COMUNITARE , PENTRU ANUL 2010 ,

 CARE SE VOR REALIZA CU PARTICIPAREA BENEFICIARILOR VENITULUI MINIM GARANTAT CORESPUNZATOR NUMARULUI DE ORE PROGRAMATE ;

Numar de persoane apte de munca = 208 ;


Numar total ore programate pentru 208 persoane = 13 027 ore x 12luni = 156 324 ore ;

	DENUMIRE LUCRARE
	U/M
	VOLUM LUCRARI PROGNOZATE
	ECHIVALENT

ORE

	LUCRARI DE SALUBRIZARE ;

	Maturat manual strazi
	1000 mp
	67 098
	114 200

	Maturat manual trotuare , alei
	1000 mp
	59 248
	83 125

	Curatat rigole prin razuire
	mp
	3 315 829
	88 400

	Intretinerea curateniei stradale
	1000 mp
	96 124
	62 000

	Intretinere curatenie in parcuri , spatii verzi alei , trotuare
	1000 mp
	106 438
	81 000

	Curatat zapada batatorita 15 – 30 cm
	mp
	33 962
	1 800

	Curatat manual gheata  7 cm
	mp
	76 25
	3 050

	Curatat  manual gheata 10 cm
	mp
	79 25
	3 170

	Incarcat in auto zapada si gheata
	mc
	357
	150

	Maturat manual strazi
	1000 mp
	67 098
	114 200


	DENUMIRE LUCRARE
	U/M
	VOLUM LUCRARI PROGNOZATE
	ECHIVALENT
ORE

	LUCRARI DE REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI ;

	Curatirea manuala a santurilor si rigolelor
	m
	5 000
	1 200

	Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere
	mc
	51
	80

	Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete , de potmol , resturi vegetale , etc.
	mc
	10
	40

	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri
	mp
	15 571
	1 090

	Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie
	mp
	95
	60

	Asternere pe platforma drumului a materialelor de intretinere
	mp
	212
	280

	Asternere materiale pietroase de intretinere inclusiv cilindrarea
	mp
	80
	150

	Repararea gropilor mici si izolate
	mp
	4 250
	85

	Repararea drumurilor impietruite ;

	Curatirea platformei drumului de materiale aduse de viituri.
	mc
	33
	75

	Aducerea la profil a acostamentelor
	100mp
	10
	50

	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi,pamant, iarba.
	mp
	2 571
	180

	Taierea cavalierilor.
	mc
	18
	40

	Vopsit parapet din beton
	mp
	90
	35

	Vopsit parapet din metal
	mp
	41
	25

	Strat de agregate naturale cilindrate
	mc
	157
	180

	Decapare imbracamintilor asfaltice
	mp
	407
	220

	Desfacere de borduri din beton asezate pe  beton
	m
	31
	10

	Curatirea drumurilor modernizate de noroi
	100 mp
	554
	310


	DENUMIRE LUCRARE
	U/M
	VOLUM LUCRARI PROGNOZATE
	ECHIVALENT

ORE

	LUCRARI DE TERASAMENTE ;

	Sapatura manuala a santurilor in teren tare
	mc
	               1 000
	3 310

	Sapatura manuala a santurilor in teren foarte tare
	mc
	578
	2 850

	Imprastierea cu lopata a pamintului in teren tare
	mc
	581
	250

	Sapatura manuala pamant, spatii intinse la deblee teren tare.
	mc
	                    16
	30

	Sapatura manuala, spatii intinse la deblee in teren foarte tare
	mc
	6
	15

	Sapatura manuala de pamint <1,00 m latime sau >1,00 , fara sprijiniri la fundatii , canale
	mc
	38
	80

	Degajarea terenului de frunze si crengi,,stringerea in gramezi si arderea lor suprvegheata
	100mp
	278
	450

	Curatirea terenului de iarba si buruieni
	100mp
	26
	170

	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti Dn < 10 cm
	100mp
	15
	280

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII VERZI SI SERA ;

	Degajarea  terenului  de corpuri straine
	100mp
	14 189
	10 0318

	Taiere manuala arbori uscati sau care prezinta pericol pentru persoane , constructii , prin sectionare succesiva a crengilor.
	buc
	11
	220

	Mobilizarea manuala a solului
	mp
	5 143
	1 800

	Asternere uniforma a stratului de pamant vegetal in straturi  de 20 cm
	mp
	1 000
	140

	Cosirea manuala a gazonului
	100mp
	5 000
	4 100

	Saparea manuala a gropilor poligonale
	mc
	29
	80

	Plivirea buruienilor in peluze
	100 mp
	55
	140

	Ingrijirea plantelor din ghivece pina la inflorit
	1000 buc
	27
	54

	Prasitul puietilor de maces peste tot
	1000 mp
	9
	150


	DENUMIRE LUCRARE
	U/M
	VOLUM LUCRARI PROGNOZATE
	ECHIVALENT

ORE

	LUCRARI DE IGIENIZARE  SCOLI, GRADINITE , CĂMINE ;

	Zugraveli interioare
	mp
	                2 000
	180

	Reparatii tencuieli interioare la tavane
	mp
	1 119
	470

	Repararea  crapaturilor la pereti
	m
	1 500
	600

	Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor
	mp
	1 800
	1 188

	Vopsitorii pe timplarie de lemn
	mp
	580
	406

	Vopsitorii pe timplarie metalica
	mp
	410
	221

	Vopsitorii la instalatii
	mp
	350
	35

	Vopsitorii pe suprafete metalice
	mp
	500
	875

	LUCRARI DE CONSTRUCTII ;

	Preparat mortar pentru tencuieli
	mc
	                  24
	84

	Demolarea peretilor din zidarie de caramida
	mp
	136
	180

	Preparat beton
	mc
	8
	28

	Turnat beton in pereuri
	mc
	5
	10

	Montat tuburi , (Dn 800 , L = 5 m)
	m
	22
	8

	Trepte din beton simplu
	m
	30
	37

	Trotuar din beton simplu
	mp
	100
	69

	Sclivisirea pardoselilor pe strat suport existent
	mp
	100
	39


         ÎNTOCMIT :

Ing. IULIAN PERŢU











ANEXA 2
JUDETUL IASI

                 





MUNICIPIUL PASCANI



HOTARAREA CONSILIULUI LOCAL PASCANI 

CONSILIUL LOCAL
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PROGRAMUL LUNAR PRIVIND OBIECTIVELE SI LUCRARILE COMUNITARE ,
 PENTRU ANUL 2010 , CARE SE VOR REALIZA CU PARTICIPAREA BENEFICIARILOR VENITULUI MINIM GARANTAT CORESPUNZATOR NUMARULUI DE ORE PROGRAMATE ;

LUNA IANUARIE

	SALUBRIZARE
	· Intretinerea curateniei stradale

· Curatat zapada batatorita  15 – 30 cm

· Curatat rigole prin razuire

· Curatat manual gheata  7 cm

· Incarcat in auto zapada si gheata

· Intretinerea curateniei in parcuri

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Imprastiere manuala de materiale antiderapante

	REFACERE SI INTRETINERE 

SPATII VERZI SI SERA
	· Ingrijirea plantelor din ghivece pina la inflorit.


LUNA FEBRUARIE

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Intretinerea curateniei stradale

· Intretinerea curateniei in parcuri

· Curatat zapada batatorita 15 – 30 cm

· Curatat manual gheata  7 cm

· Incarcat in auto zapada si gheata

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Imprastiere manuala de materiale antiderapante

	REFACERE SI INTRETINERE 

SPATII VERZI SI SERA
	· Ingrijirea plantelor din ghivece pina la inflorit.


LUNA MARTIE

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Intretinerea curateniei stradale

· Intretinerea curateniei in parcuri

· Curatat zapada batatorita  15 – 30 cm

· Curatat manual gheata  7 cm

· Incarcat in auto zapada si gheata

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Imprastiere manuala de materiale antiderapante

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete , de potmol , resturi vegetale.

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Ingrijirea plantelor din ghivece pina la inflorit.

· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Taierea manuala a arborilor uscati, s-au care prezinta pericol pentru persoane, constructii, etc., prin sectionare succesiva a crengilor.


LUNA APRILIE

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto material rezultat din curatire rigole

· Intretinerea curateniei stradale
· Intretinerea curateniei in parcuri ,spatii verzi alei ,trotuare

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de

· cadere si a albiei de sub podete, de potmol, resturi vegetale, etc

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

· Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Taierea manuala a arborilor uscati, s-au care prezinta pericol pentru persoane, constructii, etc., prin sectionare succesiva a crengilor.

· Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal in straturi  de 20 cm.

· Plantat si varuit pomi

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

· Sapatura manuala    de pamant in spatii intinse , la deblee  in teren tare.

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat mortar pentru tencuieli

· Demolarea peretilor din zidarie de caramida si lemn

· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.


LUNA MAI

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto material rezultat din curatire rigole

· Intretinerea curateniei stradale

· Intretinerea curateniei in parcuri ,spatii verzi alei,trotuare.

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

-     Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete , de potmol , resturi vegetale ;

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

· Repararea gropilor mici si izolate

· Repararea drumurilor impietruite

· Decaparea imbracamintilor asfaltice. 

· Taierea cavalierilor. 

· Vopsit parapeti din beton si metal

· Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Taierea manuala a arborilor uscati, s-au care prezinta pericol pentru personae, constructii, etc., prin sectionare succesiva a crengilor.

· Saparea manuala a gropilor poligonale.

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

· Sapatura manuala    de pamant in spatii intinse la deblee  in teren tare.

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat mortar pentru tencuieli

· Demolarea peretilor din zidarie de caramida si lemn

· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.


LUNA IUNIE

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto material rezultat din curatire rigole

· Intretinerea curateniei stradale

· Intretinerea curateniei in parcuri ,spatii verzi alei,trotuare.

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de

      sub podete , de potmol , resturi vegetale , etc.

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

· Repararea gropilor mici si izolate

· Repararea drumurilor impietruite

· Decaparea imbracamintilor asfaltice. 

· Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie

	REFACERE SI INTRETINERE 

SPATII VERZI  SI  SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Taierea manuala a arborilor uscati, s-au care prezinta pericol pentru personae, constructii, etc., prin sectionare succesiva a crengilor.

· Plivirea buruienilor in peluze.

· Prasitul puietilor de maces,buxus,tuia;

· Cosirea manuala a gazonului.

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

· Sapatura manuala    de pamant in spatii intinse la deblee  in teren tare.

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat mortar pentru tencuieli

· Demolarea peretilor din zidarie de caramida si lemn

· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.


LUNA IULIE

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto material rezultat din curatire rigole

· Intretinerea curateniei stradale

· Intretinerea curateniei in parcuri ,spatii verzi alei,trotuare.

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete , de potmol , resturi vegetale , etc.

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie 

· Repararea gropilor mici si izolate

· Repararea drumurilor impietruite

· Decaparea imbracamintilor asfaltice.

· Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Taierea manuala a arborilor uscati, s-au care prezinta pericol pentru personae, constructii, etc., prin sectionare succesiva a crengilor.

· Plivirea buruienilor in peluze.

· Prasitul puietilor de maces,buxus,tuia;

· Cosirea manuala a gazonului.

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

· Sapatura manuala    de pamant in spatii intinse la deblee  in teren tare.

· Curatirea terenului de iarba si buruieni

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat mortar pentru tencuieli

· Demolarea peretilor din zidarie de caramida si lemn

· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.

	IGIENIZARE  SCOLI, GRADINITE

CAMINE
	· Zugraveli interioare si exterioare

· Reparatii tencuieli interioare si exterioare

· Vopsitorii pe timplarie de lemn , metal

· Vopsitorii la instalatii


LUNA AUGUST

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto material rezultat din curatire rigole

· Intretinerea curateniei stradale

· Intretinerea curateniei in parcuri ,spatii verzi alei,trotuare.

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de

      sub podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

· Repararea gropilor mici si izolate

· Repararea drumurilor impietruite

· Decaparea imbracamintilor asfaltice.

· Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Plivirea buruienilor in peluze.

· Cosirea manuala a gazonului.

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

· Sapatura manuala    de pamant in spatii intinse la deblee  in teren tare.

· Curatirea terenului de iarba si buruieni

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat mortar pentru tencuieli

· Demolarea peretilor din zidarie de caramida si lemn

· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.

	IGIENIZARE  SCOLI, GRADINITE

CAMINE
	· Zugraveli interioare si exterioare

· Reparatii tencuieli interioare si exterioare

· Vopsitorii pe timplarie de lemn , metal

· Vopsitorii la instalatii


LUNA SEPTEMBRIE

	SALUBRIZARE
	· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto material rezultat din curatire rigole

· Intretinerea curateniei stradale

· Intretinerea curateniei in parcuri

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de sub podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

· Repararea gropilor mici si izolate

· Repararea drumurilor impietruite

· Decaparea imbracamintilor asfaltice. 

· Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Plivirea buruienilor in peluze.

· Cosirea manuala a gazonului.

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

· Sapatura manuala    de pamant in spatii intinse la deblee  in teren tare.

· Curatirea terenului de iarba si buruieni

· Degajarea terenului de frunze si crengi,,stringerea in gramezi si arderea lor suprvegheata.

· Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti Dn,< 10 cm.

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat mortar pentru tencuieli

· Demolarea peretilor din zidarie de caramida si lemn

· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.

	IGIENIZARE  SCOLI, GRADINITE

CAMINE
	· Zugraveli interioare si exterioare

· Reparatii tencuieli interioare si exterioare

· Vopsitorii pe timplarie de lemn , metal

· Vopsitorii la instalatii


LUNA OCTOMBRIE

	SALUBRIZARE
	· Intretinerea curateniei stradale

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto material rezultat din curatire rigole

· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Intretinerea curateniei in parcuri

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de cadere si a albiei de

      sub podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

· Repararea gropilor mici si isolate

· Repararea drumurilor impietruite

· Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Cosirea manuala a gazonului.

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

· Sapatura manuala    de pamant in spatii intinse la deblee  in teren tare.

· Curatirea terenului de iarba si buruieni

· Degajarea terenului de frunze si crengi,,stringerea in gramezi si arderea lor suprvegheata.

· Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti Dn,< 10 cm.

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat mortar pentru tencuieli

· Demolarea peretilor din zidarie de caramida si lemn

· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.


LUNA NOIEMBRIE

	SALUBRIZARE
	· Intretinerea curateniei stradale

· Curatat rigole prin razuire

· Maturat manual strazi

· Maturat manual trotuare, alei

· Intretinerea curateniei in parcuri

· Curatat zapada batatorita

· Curatat manual gheata 

· Incarcat in auto zapada,gheata,alt material rezultat

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Desfundarea manuala  a santurilor si canalelor de scurgere

· Desfundarea si curatirea camerelor de  cadere si a albiei de 

      sub podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

· Curatirea prin spalare a indicatoarelor de circulatie.

· Repararea gropilor mici si isolate

· Repararea drumurilor impietruite

· Curatirea drumurilor modernizate de noroi si murdarie

· Imprastiere manuala de materiale antiderapante

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Degajarea  terenului  de corpuri straine.

· Cosirea manuala a gazonului.

	LUCRARI DE TERASAMENTE
	· Sapatura manuala a santurilor in teren tare

· Imprastierea cu lopata a pamintului-teren tare

	LUCRARI DE CONSTRUCTII
	· Preparat beton.

· Turnat beton in pereuri

· Montat tuburi de diametre si lungimi diferite 

· Trepte si trotuare din beton simplu.


LUNA DECEMBRIE

	SALUBRIZARE
	· Intretinerea curateniei stradale

· Curatat zapada batatorita

· Curatat manual gheata  

· Curatat rigole prin razuire

· Incarcat in auto zapada,gheata,alt material rezultat

	REPARATII SI INTRETINERE DRUMURI
	· Curatirea manuala a santurilor si rigolelor

· Imprastiere manuala de materiale antiderapante

	REFACERE SI INTRETINERE SPATII

VERZI SI SERA
	· Ingrijirea plantelor din ghivece pina la inflorit.


VIZAT,

SEF SERVICIU GOSPODARIE COMUNALA
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